EXAMEN BLANC DU CHAPITRE 1 AU CHAPITRE 12

Durée : 1 H 20 MN

ADMISSION : 75 % et plus

1 mois de préparation supplémentaire : 70 à 74 %

2 mois de préparation supplémentaire : 50 à 69 %

- Lucas est un contractant du secteur public. Afin de contrôler les coûts et de mettre le risque à la charge du vendeur, et afin de s'assurer que le vendeur a l'obligation légale d'exécuter le contrat sous peine de devoir assumer des responsabilités financières, quel type de contrat Lucas doit-il choisir qui représentera le moins de risque pour lui en tant qu’acheteur ?

- Contrat en régie avec intéressement (Cost plus incentive fee, CPIF)

- Contrat en régie

- Contrat à prix fixe

- Contrat de remboursement des coûts

- Aiden travaille pour une grande entreprise de construction. Il est chargé de gérer un nouveau projet de construction d'autoroutes. Afin de l'aider à réaliser le projet, le bureau des projets (PMO) offre à Aiden son soutien tout en exigeant qu'il s'y conforme entièrement. De quel type de PMO s'agit-il ?

- Supporteur

- Soutien

- Conformité

- De Direction

- Après avoir identifié le risque, Stan, en tant que chef de projet, décide de transférer le risque à une autre partie. Lequel des éléments suivants peut être le résultat de la réponse de Stan de transfert de risque ?

- Achat d’une assurance.

- Acceptation d’un bénéfice plus bas si certaines activités sont dépassées.

- Élimination des risques grâce aux tests bêta

- Politiques et procédures pour un système de réponse

- Daren gère un projet de décoration intérieure d'un hôtel. Un mois après le début du projet, le client contacte Daren pour l'informer qu'il n'est pas satisfait des livrables jusqu'à présent, car ils ne correspondent ni à ses exigences ni à ses attentes. Comment Daren doit-il réagir ?

- Effectuer une vérification de périmètre de ce livrable pour vérifier s'il répond aux objectifs du projet

- S'assurer que les prochains livrables comportent suffisamment de fonctionnalités pour dépasser les attentes du client

- Parler avec le dirigeant supérieur pour discuter de la préoccupation du client

- Continuer avec le livrable suivant car il doit terminer le projet dans les délais

- Pendant la phase de planification de votre projet, vous avez constaté que les parties prenantes insistaient pour que leurs exigences divergentes soient prises en compte et intégrées. Cela a rendu difficile l'élaboration d'un plan qui satisfait à toutes les exigences. Quel est probablement l'étape la plus utile pour assurer une compréhension commune ?

- Créer un document expliquant en détail votre point de vue et demander aux parties prenantes en conflit de le revoir.

- Utiliser votre autorité et votre position en tant que chef de projet pour choisir les objectifs à prioriser.

- Donner à chaque partie prenante la possibilité de rédiger un énoncé des travaux, puis fusionner tous les documents pour créer l'énoncé de périmètre du projet.

- Créer des groupes de discussion impliquant les parties prenantes concernées pour discuter et résoudre les conflits d'intérêts.

- Lauren gère un projet avec une équipe très talentueuse. Les membres de son équipe ont des compétences et une expertise diverse. Lauren souhaite les encourager à partager leurs connaissances sur les problèmes du projet afin de prendre les meilleures décisions possibles. Le style de management le plus approprié que Lauren peut utiliser est :

- Directive

- Démocratique

- Autocratique

- Laissez-faire

- L'oligopole désigne lequel de ces éléments :

- Il n'y a qu'un seul vendeur qualifié sur le marché.

- Votre entreprise préfère contracter avec un seul vendeur.

- Il y a peu de vendeurs et l'action d'un vendeur aura un impact sur les autres vendeurs.

- Il n'y a pas de vendeurs sur le marché, vous devez donc construire le produit en interne.

- En tant que chef de projet, vous avez organisé une réunion pour présenter votre charte de projet à vos sponsors, aux parties prenantes et aux clients. Vous l'avez fait par le biais d'une présentation de diapositives comprenant des supports et vous avez veillé à laisser du temps pour les questions et les réponses. Quel est l'objectif d'une charte de projet ?

- Lier le projet, qui va être planifié, exécuté et suivi/contrôlé, au travail en cours de l'organisation.

- Autoriser officiellement un projet ou une phase et documenter les exigences initiales qui répondent aux besoins et aux attentes des parties prenantes.

- Décrire le processus d'exécution des travaux définis dans le plan de gestion du projet afin d'atteindre les objectifs du projet.

- Documenter la manière dont le projet sera planifié, exécuté, suivi/contrôlé et clôturé.

- La qualité et la classe sont deux des termes les plus utilisés quotidiennement dans la gestion de projet. Certains disent souvent qu'il s'agit d'un produit de classe inférieure ou d'un produit de classe supérieure. Laquelle de ces expressions est correcte en ce qui concerne un produit développé ou un service rendu ?

- Une qualité inférieure est acceptable, mais pas une classe inférieure.

- Une classe inférieure est acceptable, mais pas une qualité inférieure.

- Ni une classe inférieure ni une qualité inférieure ne sont acceptables.

- La classe et la qualité sont pareilles.

- Le coût de la qualité désigne l'ensemble des coûts nécessaires pour mettre les produits ou les services en conformité avec les normes définies par les professionnels de la gestion de projet. Pour déterminer le coût de la qualité, vous devez combiner les coûts de conformité et les coûts de non-conformité. Lequel des exemples suivants correspond au coût de la non-conformité ? (Sélectionnez trois réponses)

- Reprise (Rework)

- Perte liée à des tests destructifs

- Travail sous garantie

- Déchets

- Vous gérez un projet d'application web en utilisant l'approche Agile. Au cours du premier sprint, votre équipe a réalisé 4 tâches avec des story points de 3, 5, 8 et 2 respectivement. Elle a également terminé la moitié d'une story avec un story point de 13. Quelle est la vélocité de votre équipe ?

- 13

- 24.5

- 31

- 18

- Pour déterminer si les gains financiers anticipés d'un projet seront supérieurs à l'investissement actuel, vous pouvez utiliser la NPV comme un outil efficace pour vous aider à déterminer si votre projet sera rentable ou non. Par exemple, NPV > 0 signifie :

- Le projet sera rentable

- Le projet sera au point mort

- Nous ne le savons pas tant que nous n'avons pas calculé le retour sur investissement (ROI)

- Le projet sera déficitaire

- Afin de prévoir les performances futures de votre projet sur la base des performances réelles à ce jour, vous pouvez utiliser toutes les méthodes suivantes à des fins de prévision : (Sélectionnez trois réponses)

- Élaboration de scénarios

- Analyse des écarts

- Simulation

- Méthode des séries chronologiques

- Lors de l'achat d'un logiciel pour le projet, vous identifiez un risque probable que la version du logiciel puisse être ancienne. Si ce risque survient, vous devrez juste mettre à jour le logiciel à partir du paramètre. Dans cette situation, vous décidez d'accepter passivement le risque. Pourquoi, dans ce cas, l'acceptation passive du risque est-elle l'approche appropriée ?

- Parce que la probabilité d'occurrence du risque est très faible

- Parce qu'il est préférable de traiter les risques trivials au moment où ils surviennent

- Parce que l'occurrence du risque est difficile à identifier

- Parce que le risque n'est pas sur le chemin critique

- Au cours de la phase de planification du projet, afin de recueillir les exigences et d'acquérir une connaissance approfondie des meilleures pratiques de l'industrie, un chef de projet doit utiliser :

- Le diagramme d'affinité

- Les enquêtes

- L’analyse comparative (Benchmarking)

- Brainstorming

- Vous êtes chef de projet dans une entreprise de construction. Récemment, l'équipe a subi des changements organisationnels majeurs. Rebecca, la nouvelle responsable, semble surveiller de près l'heure à laquelle les employés arrivent et partent du travail. Vous l'entendez dire qu'elle s'inquiète du manque d'ambition de l'équipe. Quel est le style de management de Rebecca ?

- Théorie Z

- Théorie Y

- Théorie XY

- Théorie X

- Pour calculer la valeur de votre ordinateur après trois ans d'utilisation, vous appliquez la méthode de l'amortissement linéaire. Sachant que le coût actuel de l'ordinateur est de $1000, quelle sera sa valeur après trois ans en supposant que la durée de vie de l'ordinateur est de cinq ans ?

- $0

- $500

- $600

- $400

- Quel est le rôle d'un chef de projet en Agile ?

- S'assurer que l'équipe exécute et livre le projet conformément aux exigences définies

- Définir les user stories et prioriser le backlog

- Fournir l'orientation stratégique globale

- Contrôler le budget du projet

- Laila est chargée de diriger un nouveau projet qui nécessite des méthodes adaptatives. Elle s'est donc inscrite à un cours pour apprendre à adapter l'approche de gestion de projet en combinant les principes agiles avec d'autres techniques plus prédictives. En ce qui concerne son propre développement personnel, quel aspect du triangle du talent du PMI Laila aborde-t-elle particulièrement ici ?

- Management de projet technique

- Leadership

- Management stratégique et la gestion des affaires

- Management de projet fonctionnel

- Mario a pris en charge un projet d'agriculture intelligente, en remplaçant le chef de projet qui vient de démissionner. Le projet est au début de la phase d'exécution lorsqu'il constate des divergences d'opinions entre les membres de l'équipe concernant le travail et les livrables du projet et le niveau de complexité globale. Que doit faire Mario tout de suite ?

- Donner la priorité à son équipe pour se familiariser avec le périmètre du projet et du produit et s'occuper plus tard des tels problèmes s’ils existent encore.

- Parler à chaque membre de l'équipe individuellement pour expliquer les attentes et les exigences du projet.

- Identifier et évaluer les risques causés par des malentendus et élaborer un plan pour gérer et répondre à ces risques.

- Organiser une réunion avec tous les membres de l'équipe pour identifier et résoudre les malentendus afin d'éviter ces problèmes, la désintégration et le retravail.

- Même si la décision finale concernant les projets approuvés appartient généralement aux dirigeants de l'entreprise, Miriam, en tant que chef de projet, a toujours été en mesure d'utiliser son expérience pour aider les décideurs à choisir un projet idéal en utilisant la méthode de sélection de projet appropriée par mesure des bénéfices. Lequel des éléments suivants n'est pas une méthode de sélection de projet par mesure des bénéfices ?

- Valeur actualisée des flux de trésorerie

- Le taux interne de rentabilité (IRR)

- Modèle de notation (Scoring model)

- Les 5 Whys

- Wade est chargé de diriger un projet à l'étranger. Au début de l'exécution du projet, Wade s'inquiète du niveau élevé de violence en public dans ce pays. Il est approché par un officier de police local qui lui demande un transfert d'argent privé pour assurer la sécurité de Wade et de son équipe pendant leur séjour. Comment Wade doit-il réagir ?

- Il ne devrait pas payer, mais plutôt suivre la chaîne de commande pour solliciter une décision.

- Il devrait considérer la situation comme étant une zone grise et payer par un intermédiaire.

- Il doit le considérer comme un paiement de facilitation et payer l'agent de police.

- Il devrait considérer cela comme un pot-de-vin ou au moins comme un graissage de pattes et ne pas payer.

- Amal dirige une réunion avec les parties prenantes du projet pour discuter d'un problème récurrent avec l'un des fournisseurs. En tant que facilitatrice, Amal doit: (Choisissez deux réponses)

- Avoir le contrôle total de la discussion et de ses résultats

- Aider les parties prenantes à parvenir à une compréhension commune et à résoudre le problème

- Être responsable de la prise de notes de réunion

- Donner des conseils en cas de besoin sans intervenir

- Le projet de construction d'un nouveau pont dans votre ville est géré par Suzane. Elle est donc en train de documenter les actions spécifiques à réaliser pour produire les livrables du projet en fixant des jalons dans l'échéancier du projet. La durée de chaque jalon est:

- Zéro

- Égal à la durée de chaque cycle de vie du projet

- Égal à la moitié de la durée du projet

- Typiquement un mois

- David dirige un projet de construction d'hôtel dans un pays étranger où la corruption est largement répandue. Comme il rencontre des problèmes pour obtenir les permis de construction nécessaires auprès des autorités locales, un membre de son équipe lui suggère de verser un pot-de-vin aux responsables locaux pour que les choses avancent et que le projet soit mené à bien sans problème. Comment David doit-il réagir ?

- Il devrait donner le pot-de-vin

- Il devrait négocier un pot-de-vin non monétaire

- Il devrait discuter la situation avec son supérieur

- Il ne devrait pas donner le pot-de-vin

- Quand faut-il choisir un contrat en régie (Time and material contract, T&M) avec un fournisseur plutôt qu'un contrat à prix fixe ? (Choisissez deux réponses)

- Lorsque le périmètre est précisément défini

- Lorsqu'il n'y a pas de périmètre bien précis-

- Lorsque le travail est à durée indéterminée

- Quand les risques liés aux coûts doivent être limités

- Quatre mois après le lancement d'un projet de développement de logiciels, le sponsor du projet demande une estimation définitive de la date d'achèvement du projet. La durée estimée la plus probable est de 20 jours. Laquelle des estimations de durée suivantes allez-vous donner à votre sponsor ?

- 15 - 35 jours

- 19 - 22 jours

- 19 - 21 jours

- 18 - 25 jours

- En travaillant sur un grand projet de développement d'un système de vote par empreinte digitale, Lance remarque qu'un développeur senior de son équipe ne respecte pas toujours les délais. En tant que chef de projet, que doit faire Lance ?

- Transmettre le problème au responsable hiérarchique du développeur et demander que le problème soit immédiatement traité

- Se réunir personnellement avec le développeur pour lui offrir le soutien si nécessaire

- Vérifier si le développeur est une ressource partagée avec un autre projet

- Envoyer un avertissement par e-mail au développeur pour qu'il améliore la qualité de son travail

- En agile, à quoi sert la technique de planification poker ?

- Pour la planification et l'estimation des tâches

- Pour tester le projet et identifier les blocages

- Pour estimer la quantité de travail restant dans le sprint

- Pour mesurer la vélocité du sprint

- Arnold est un scrum master qui lance un projet avec une nouvelle équipe et doit élaborer une estimation de leur vélocité. Que doit-il utiliser comme base pour la vélocité dans le premier sprint ?

- Vélocité du cycle

- Vélocité prévue

- Vélocité réelle

- Vélocité terminale

- Lamont a été chargé par ses supérieurs de diriger un grand projet. Ce projet est très important pour son organisation, et la direction ne veut aucun retard dans sa réalisation. Une fois la charte du projet signée, Lamont commence à identifier et à catégoriser les parties prenantes à l'aide de divers outils de représentation des données. Lequel des outils suivants sera utilisé pour ce but ? (Sélectionnez trois réponses)

- Cube des parties prenantes

- Orientation de l’influence

- Brainwriting

- Modèle de prédominance

- Lors d'une revue de sprint, le responsable du produit a rejeté l'une des fonctionnalités du produit que votre équipe de développement a démontré. Que se passe-t-il ensuite pour la user story selon laquelle la fonctionnalité rejetée a été développée ?

- La user story est supprimée du backlog du produit et retirée du projet

- La user story est reformulée pour traiter les raisons pour lesquelles elle n'a pas été acceptée

- La user story est placée dans le backlog de produit pour être repriorisée.

- La user story est automatiquement placée dans le backlog du sprint suivant.

- Pour un projet dans le domaine de la robotique, Ava a lancé un appel d'offres pour des équipements de haute technologie nécessaires au projet. Pour clarifier certains points pour les soumissionnaires, Ava a organisé une conférence des soumissionnaires pour rencontrer les fournisseurs avant la soumission des propositions ou des offres. Quelles mesures seront prises par Ava lors de la conférence des soumissionnaires ? (Choisissez deux réponses)

- Présélectionner les vendeurs potentiels

- Attribuer le marché

- Expliquer les termes et conditions de la soumission

- Clarifier les incertitudes

- Sophia, qui est l'un des membres de votre équipe et une titulaire du certificat PMP, est l'objet d'une enquête pour violation du code d'éthique et de conduite professionnelle. Étant vous-même titulaire du certificat PMP, que devez-vous faire ?

- Vous devez informer l'enquêteur du PMI qu'il y aurait un conflit d'intérêt pour vous de coopérer avec l'enquête puisque Sophia est membre de votre équipe.

- Vous devez coopérer avec l'enquêteur de la PMI en répondant sincèrement à toutes ses questions, mais refuser de lui fournir des déclarations de témoignages.

- Vous devez informer l'enquêteur du PMI qu'il serait préjudiciable à votre projet de coopérer avec lui.

- Vous devez coopérer entièrement avec l'enquête.

- Selon le fait que vous travaillez dans une organisation fonctionnelle, une organisation matricielle ou une organisation axée sur les projets, vous aurez un degré variable d'autorité et de pouvoir en tant que chef de projet. Lorsque vous êtes nommé chef de projet, vous disposez de formes inhérentes de pouvoir légitime qui vous sont transmises. Les trois formes de pouvoir légitime sont :

- Absolu, direct, et indirect

- Formel, récompense et direct

- Formel, informel et persuasif

- Formel, récompense et pénalité

- En tant qu'analyste commercial senior, Brighton a été choisi pour faire partie du comité de sélection des projets de son organisation. Ils ont un certain nombre de projets nominés parmi lesquels ils doivent choisir. Ils ont présélectionné un certain nombre de projets et ils vont prendre leur décision en se basant sur le ratio bénéfices/coûts. Lequel des projets suivants devraient-ils choisir ?

- Le projet A a un BCR de 6:3

- Le projet B a un BCR de 6:2

- Le projet C a un BCR de 8:2

- Le projet D a un BCR de 3:1

- Dalila a rejoint une entreprise de production d'appareils électroménagers où la qualité est impérative pour le produit ; l'entreprise suit donc la méthodologie Six Sigma pour ses opérations. Dans cette méthodologie, seul un pourcentage de produits défectueux de __________ est autorisé.

- 0.0030127

- 99.99966

- 99.69873

- 0.0000034

- Travailler sur le développement de ses compétences interpersonnelles a aidé Westley, en tant que chef de projet débutant, à gérer efficacement les parties prenantes. Lesquels des éléments suivants sont des compétences interpersonnelles ? (Sélectionnez trois réponses)

- Évaluation du style de communication

- Certification en gestion de projet

- Conscience culturelle

- Conscience politique

- Votre équipe agile fait la démonstration d'un produit récemment développé. Qui détermine quand un produit est complet ou non ?

- Le sponsor

- L'équipe de développement

- Le responsable du produit

- Le coach agile

- Vous calculez les indicateurs de performance à partir des informations suivantes : EV = $2,000 et AC = $1,000. Quel est le statut du projet ?

- Le projet est en retard sur l’échéancier

- Le projet respecte le budget

- Le projet dépasse le budget

- Le projet est en avance sur l’échéancier

- L'analyste commercial du projet, Darla, effectue un rapport sur la valeur acquise. Le CPI (Indice de performance des coûts) du projet est de 0,9 et le budget à terminaison (budget at completion, BAC) est de $900. Quel est le coût estimé à terminaison ?

- $900

- $810

- $1,000

- $819

- Diana évalue des fournisseurs pour un projet de restauration biologique. Pour cela, elle utilise _________________ qui comprend l'approche managériale des vendeurs, l'approche technique, le coût du cycle de vie, la capacité de production et l'intérêt.

- Méthode de sélection des contrats

- Critères de sélection des sources

- Critères d'évaluation

- Critères de criblage

- Vous gérez un projet de développement de tissus biodégradables pour une marque haute gamme. Le responsable du produit et les membres de votre équipe Scrum tiennent leur première réunion de planification de sprint. L'équipe a terminé la préparation des user stories sélectionnées et a fourni leur estimation. Au fur et à mesure que l'équipe implémente les user stories pendant le sprint, que doit faire le responsable du produit ?

- Protéger l'équipe des interruptions et faciliter leurs discussions.

- Ajouter plus de travail à l'équipe afin qu'elle puisse apporter plus de valeur ajoutée.

- Prolonger la durée du sprint s'il apparaît que l'équipe ne peut pas terminer le travail dans les délais.

- Laisser l'équipe travailler et répondre à toutes les questions qui pourraient surgir au cours de ce sprint.

- Timothy, un chef de projet prometteur, a décidé d'obtenir sa certification dans deux mois. Tim a élaboré un plan d'étude pour son examen : il étudiera pendant 4 semaines, remplira le formulaire de demande d'examen et passera les tests de simulation pendant les 5ème et 6ème semaines, et profitera de la 7ème semaine pour se reposer avant de passer l'examen à la 8ème semaine. À la fin de la 5ème semaine, Tim a un accident qui le contraint à être hospitalisé pendant une semaine. Il a donc dû avancer la semaine de relaxation (7éme semaine) à la semaine 5 et travailler sur les tests de simulation pendant les semaines 6 et 7 pour rattraper le temps perdu. Ceci est un exemple de:

- Contournement (Workaround)

- Atténuation des risques

- Action corrective

- Adaptabilité

- En tant que chef de projet, Juliet a remarqué que de nombreux conflits émergent au sein de l'équipe, tant au niveau technique qu'interpersonnel. Quelle est la manière appropriée de gérer ces conflits ?

- Un conflit doit être traité lors d'une réunion afin que toute l'équipe puisse participer à la recherche d'une solution.

- Les conflits doivent être abordés tôt et généralement en privé, en utilisant une approche directe et collaborative.

- Vous devez utiliser votre pouvoir coercitif pour résoudre rapidement les conflits, puis vous concentrer sur la réalisation des objectifs.

- Les conflits distraient l'équipe et perturbent le rythme de travail. Vous devez toujours les atténuer lorsqu'ils surviennent.

- Pax analyse les schémas d'accidents sur une autoroute. Il sélectionne deux variables et dessine un diagramme de corrélation. Une fois le diagramme terminé, il remarque que tous les points sont dispersés en forme de cercle. Qu'est-ce que cela indique ?

- Corrélation circulaire

- Corrélation moyenne

- Corrélation forte

- Aucune corrélation

- Tracy est une gestionnaire de projet débutante. Pour naviguer à travers les politiques de l'organisation, de quel ensemble de compétences a-t-elle besoin ?

- Pensée critique

- Gestion de projet technique

- Leadership

- Management stratégique et organisationnel

- Lequel des éléments suivants décrit une équipe Agile ?

- L'équipe compte de trois à neuf membres

- Chaque membre de l'équipe est un expert dans un domaine particulier

- Les membres de l'équipe sont issus d'une discipline technique

- Les membres de l'équipe dépendent du scrum master

- ______________ est la technique qui consiste à appliquer des cycles de livraison incrémentaux pour effectuer le travail d'un projet Agile. Elle est très différente de la planification traditionnelle car elle accepte et prévoit l'incertitude.

- Planification adaptative

- Planification incrémentale

- Planification progressive

- Planification en vagues

- Le projet que vous gérez prend une telle ampleur (équipes multiples et diverses, longue durée et budget énorme) que le sponsor unique est remplacé par un comité de direction. Que devez-vous faire pour vous adapter à ce nouveau changement ?

- Travailler selon le plan initial tout en reconnaissant que le projet peut maintenant inclure des parties prenantes supplémentaires.

- Partager le rapport de situation actuel (status report) avec le nouveau comité.

- Reconnaître qu'il y a un changement dans la structure des parties prenantes et adapter la communication à ce groupe.

- Organiser une réunion pour l'équipe avec le nouveau comité de direction et travailler sur le projet.

- En rejoignant une nouvelle entreprise en tant que chef de projet, Mia fait face à quelques difficultés depuis que ses supérieurs ont remarqué que lors d'une réunion de lancement, elle a eu du mal à répondre aux questions sur la manière dont le projet s'aligne avec les objectifs de l'organisation. Quelle compétence critique Mia manque-t-elle ?

- Compétences en management organisationnel et stratégique

- Compétences en leadership

- Compétences en communication

- Compétences technique en management de projet

- Barbara gère un projet de décoration intérieure. Elle a besoin d'une perceuse dont le coût de location est de $25 par jour, ce qu'elle trouve assez élevé. Comme elle compte l'utiliser pendant une longue période, un membre de l'équipe lui suggère d'acheter cette perceuse à $500. Quel est le nombre minimal de jours de location avant qu'il soit avantageux d'acheter la perceuse ?

- 10

- 5

- 2

- 20

- Après avoir mené un processus d'identification des risques, Yaser a identifié un risque technique dans son projet, il a donc prévu une réserve pour aléas. La planification de réserves pour aléas fait partie de quelle stratégie de réponse aux risques ?

- Acceptation active du risque

- Évitement passif du risque

- Atténuation active du risque

- Acceptation passive du risque

- Vous êtes chef de projet de développement de logiciels. Votre organisation utilise principalement des méthodes agiles. Un stagiaire qui a rejoint votre équipe vous a demandé : "Typiquement, qu'est-ce qu'une User Story ?" Quelle devrait être votre réponse ?

- La collection de toutes les exigences que le client souhaite avoir dans un projet

- Une petite unité de travail granulaire qui apporte une valeur ajoutée au client

- Une journée dans la vie de l'utilisateur final

- Une story qui fait référence à l'utilisateur idéal pour votre projet

- Selon la perspective du projet, les directives et les politiques sont classées comme :

- Hypothèses

- Réglementations

- Bonnes pratiques

- Contraintes

- En raison de problèmes de main-d'œuvre, le projet de construction qu'Axel gère a été retardé. D'autre part, un autre projet a été approuvé et il doit commencer à y travailler dès que possible. Cependant, Axel est confronté à un problème d'allocation des ressources, il commence donc à passer en revue les activités pour déterminer celles qui peuvent être démarrées tardivement et celles qui ne le peuvent pas. Sur un diagramme de réseau, quel type d'activités peut avoir la flexibilité nécessaire sans causer de retard dans le projet ? (Sélectionnez trois réponses)

- Activités avec marge indépendante

- Activités avec marge totale

- Activités avec marge libre

- Activités avec marge d'interférence

- Les modifications apportées au produit peuvent affecter les clauses de garantie, Zachary doit donc s'assurer que ces clauses sont alignées sur les spécifications finales. Dans la phase de clôture, le projet est achevé et lancé. La phase de clôture peut inclure une période de support ou de garantie pendant laquelle le budget du projet est utilisé pour résoudre les problèmes ou les défauts découverts après le lancement du produit. Le chef de projet peut également être chargé de superviser les incidents, les problèmes et les bugs découverts après la mise en service, de suivre ces problèmes, de les prioriser et de veiller à leur résolution.

- Coût irrécupérable

- Coût potentiel

- Coût d'opportunité

- Coût perdu

- Sophia travaille au sein d'un PMO (Bureau des projets) qui est en train de passer à une méthode de travail Agile. L'équipe a manifesté une forte résistance aux changements, car elle n'est pas habituée aux approches adaptatives. Que peuvent faire les dirigeants du PMO pour encourager l'adoption de cette méthode ?

- Poursuivre le processus et fournir une formation continue sur les nouvelles méthodes

- Continuer à travailler avec une approche prédictive pour éviter les conflits

- Utiliser une méthode hybride qui combine les approches prédictives et adaptatives

- Former les chefs de projet aux approches adaptatives pour les aider à convaincre l'équipe

- Kehlani a remarqué que ses collègues ont tendance à gaspiller beaucoup de fournitures de bureau et que les stocks sont soit gaspillés, soit sous-utilisés et périmés. Elle suggère donc que la gestion des stocks suit la méthodologie _____________ afin de se concentrer sur la réduction des stocks et du gaspillage, ce qui permettra d'améliorer la production et les performances.

- Just in Time

- Lean management

- Kanban

- KAIZEN

- Vous gérez un projet d'application web en utilisant l'approche Agile. Pendant la mêlée quotidienne (Standup), deux membres de l'équipe commencent à discuter de quel framework JavaScript il faut utiliser : Angular, React ou Vue. Que devez-vous faire ?

- Limiter la durée de la conversation et suggérer aux membres de l'équipe de la poursuivre après la mêlée quotidienne

- Permettre à la discussion de continuer car elle est très importante

- Faciliter la conversation et inviter le reste de l'équipe à y participer

- Partager votre propre opinion sur le sujet